 RAPORT Z WYKONANIA
      PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
        DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
    ZA LATA 2020-2021

Sierpień 2022r.

SPIS TREŚCI:

1. Podstawa prawna wykonania raportu
2. Charakterystyka Powiatu Kołobrzeskiego
3. Metodyka opracowania raportu
4. Cele i zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska
- zadania własne powiatu
- zadania monitorowane
5. Podsumowanie

1. Podstawa prawna wykonania raportu

Obowiązek sporządzania raportów z wykonania programu ochrony środowiska przez organ wykonawczy powiatu i przedstawienia ich radzie powiatu co dwa lata wynika z zapisów
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.). Obowiązek wykonania dokumentu jest następstwem realizacji przez Powiat Kołobrzeski zapisów zawartych w art. 17 ust. 1 ww. ustawy, który zobowiązuje Zarząd Powiatu do opracowania Programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska przy uwzględnieniu celów zawartych w strategiach, programach i dokumentach programowych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Przedmiotowy raport stanowi podsumowanie dwóch poprzednich lat realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego i dotyczy okresu od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021r. W raporcie przedstawiono działania zawarte w dokumencie pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 Aktualizacja II”, który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Kołobrzegu Nr XLVII/307/2014 z dnia 24 października 2014r. oraz „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Kołobrzegu Nr XXXIII/238/2022 z dnia 16 lutego 2022r.
Najważniejsze cele programu stanowią m.in: poprawa jakości oraz ochrona powietrza i obniżenie poziomu szkodliwych substancji w powietrzu atmosferycznym, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska, poprawa jakości wód. Wiele z zadań, umieszczonych w w/w raporcie, to zadania realizowane w sposób ciągły.
Raport ma charakter informacyjny i podsumowujący w zakresie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Powiat Kołobrzeski, Gminy (Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg, Gmina Dygowo, Gmina miejsko-wiejska Gościno, Gmina Rymań, Gmina Ustronie Morskie oraz Gmina Siemyśl) wchodzące w skład powiatu, a także inne jednostki organizacyjne, wykonujące na terenie powiatu zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, ochrony powietrza, powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, poważnymi awariami i promieniowaniem elektromagnetycznym.
Do najważniejszych celów programu należą m.in: poprawa jakości oraz ochrona powietrza i obniżenie poziomu szkodliwych substancji w powietrzu atmosferycznym, ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zapewnienie komfortu akustycznego środowiska, a także poprawa jakości wód.

2. Charakterystyka Powiatu Kołobrzeskiego

Powiat kołobrzeski jest zlokalizowany w północnej części województwa zachodniopomorskiego. Powiat kołobrzeski od południa graniczy z powiatem łobeskim oraz świdwińskim, od wschodu z powiatem koszalińskim oraz powiatem białogardzkim, od zachodu z powiatem gryfickim. Północną granicę powiatu stanowi Morze Bałtyckie.
Liczba mieszkańców: 78979 (dane z GUS z 30.06.2021r.).
Zgodnie z podziałem kraju na regiony klimatyczne powiat kołobrzeski leży w obrębie pomorskiego regionu klimatycznego. Klimat jest kształtowany przez silny wpływ Morza Bałtyckiego. Średnia roczna temperatura waha się tu od 7,5⁰ do 8° C. Na terenie powiatu dominują wiatry wiejące z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego.

Rysunek 1. Powiat kołobrzeski na tle województwa zachodniopomorskiego.

Powiat kołobrzeski ma powierzchnię 72 427,0770 ha. Jego siedzibą jest Miasto Kołobrzeg. W skład powiatu kołobrzeskiego wchodzi 7 gmin:
Gmina Miejska Kołobrzeg:
Kołobrzeg jest gminą miejską zlokalizowaną w północnej części powiatu kołobrzeskiego. Ma ona powierzchnię 2 582,7055 ha.
Gmina Kołobrzeg:
Gmina Kołobrzeg jest gminą wiejską leżącą w północno-zachodniej części powiatu kołobrzeskiego. Ma ona powierzchnię 14 374,4639 ha.
Gmina Dygowo:
Gmina Dygowo jest gminą wiejską zlokalizowaną we wschodniej części powiatu kołobrzeskiego. Ma ona powierzchnię 12 834,5520 ha.
Gmina Gościno:
Gmina Gościno jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną w południowo-wschodniej części powiatu kołobrzeskiego. Ma ona powierzchnię 11 595,1273 ha.
Gmina Rymań:
Gmina Rymań jest gminą wiejską zlokalizowaną w południowej części powiatu kołobrzeskiego. Ma ona powierzchnię 14 613,6262 ha.
Gmina Siemyśl:
Gmina Siemyśl jest gminą wiejską zlokalizowaną w środkowej części powiatu kołobrzeskiego. Ma ona powierzchnię 10 720,9440 ha.
Gmina Ustronie Morskie:
Gmina Ustronie Morskie jest gminą wiejską zlokalizowaną w północno-wschodniej części powiatu kołobrzeskiego. Ma ona powierzchnię 5 705,6581 ha.

3. Metodyka opracowania raportu

Raport obejmuje okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Przedstawiono w nim:
1. opis realizacji zadań przyjętych do wykonania w ramach POŚ,
2. analizę efektywności programu poprzez analizę wskaźników,
3. występujące problemy środowiskowe oraz zalecenia do realizacji na przyszłość.
Postawę opracowania raportu stanowiły dane i informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego, w tym:
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- Urząd Miasta Kołobrzeg oraz Urzędy Gmin z terenu Powiatu Kołobrzeskiego
- Urząd Morski w Szczecinie
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
- Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
- Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
- Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie
- Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
- Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp z o. o.
- Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o.
- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie.

4. Cele i zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska

W ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego dla Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wyznaczono cele w zależności od obszaru interwencji:

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
Cel: Ochrona powietrza, ochrona klimatu, poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

ZAGROŻENIA HAŁASEM
Cel: Poprawa klimatu akustycznego na terenie powiatu kołobrzeskiego, zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem również emitowanym przez środki transportu drogowego.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Cel: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, ograniczenie negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi i środowiskowe.

GOSPODAROWANIE WODAMI
Cel: Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed niedoborami wody i powodziami,ochrona i racjonalne wykorzystanie strefy brzegowej i morza.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Cel: Racjonalne gospodarowanie wodą, racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, modernizacja infrastruktury związanej z gospodarką wodno-ściekową.

ZASOBY GEOLOGICZNE
Cel: Racjonale gospodarowanie zasobami geologicznymi

GLEBY
Cel: Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
Cel: Racjonalna gospodarka odpadami z zachowaniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

ZASOBY PRZYRODNICZE
Cel: Ochrona i zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych, dążenie do zazielenienia miast i terenów zurbanizowanych, prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI
Cel: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków.

W tabelach poniżej przedstawiono opis zadań, które zostały zrealizowane w Powiecie Kołobrzeskim w ramach Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2021

Tabela 1. Opis zadań zrealizowanych w ramach POŚ – ZADANIA WŁASNE POWIATU
l.p.	Zadanie	Opis zadania/okres realizacji/koszty realizacji zadania
Obszar interwencji: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
1.	Termomodernizacja polegająca na dociepleniu dachu i wymianie części okien - Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu.	Termomodernizacja i remont dachu w obiektach Bursy 2, łącznika i kuchni w Zespole Szkół Policealnych przy ul. Grottgera 12 w Kołobrzegu. / Roboty rozpoczęto w lutym 2021r. i zakończono w terminie 24 maja 2021r. / Koszty realizacji - 640.000,00 zł brutto.
2.	Termomodernizacja budynków.	W ramach prac termomodernizacyjnych obiektu dokonano zakupu i montażu 157 szt. okien PCV na obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Gościnie przy ul. Karlińskiej 1. / Roboty rozpoczęto w kwietniu 2020r. i zakończono w terminie 27 sierpnia 2020r. / Koszty realizacji - 155.964,00 zł.
3.	Przebudowa drogi powiatowej Kołobrzeg-Grzybowo.	Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnieniowe, prace brukarskie, ułożone zostały warstwy masy bitumicznej, oznakowanie pionowe i poziome. / Okres realizacji - 2020r. / Koszty realizacji - 10.995.926,83 zł.
4.	Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu.	Przebudowa drogi w zakresie elementów drogowych i urządzeń przynależnych do drogi: nawierzchnia jezdni, skrzyżowań, przystanków autobusowych, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych, przebudowa oświetlenia drogowego. / Okres realizacji - 2021r. / Koszty realizacji - 2.799,043,65 zł.
5.	Przebudowa ul. Głównej w Dygowie.	W okresie 2020-2021 zadania niezrealizowano.
6.	Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie nawierzchni metodą mokrą).	Zadanie realizowane w miarę potrzeb za pomocą zamiatarki. / Zadanie wykonywane przy użyciu materiałów będących w posiadaniu ZDP i przez pracowników ZDP w Kołobrzegu.
7.	Przebudowa, modernizacja, poprawa stanu technicznego dróg.	Remont dojazdów do mostu w m. Świecie Kołobrzeskie. / Remont pobocza przy drodze Gorawino-Drozdowo. / Profilowanie i uzupełnianie dróg gruntowych oraz poboczy- na odcinku 15,39 km. / Remonty cząstkowe ubytków w warstwach jezdni. / W/w zadania wykonywane przy użyciu materiałów i przez pracowników ZDP w Kołobrzegu. / Wykonanie odwodnienia drogi wraz z profilowaniem rowów przydrożnych w m. Stramnica, Budzistowo, Ustronie Morskie, ul. Witosa w Kołobrzegu. / Okres realizacji - 2020r. / Koszty realizacji - 109.433,81 zł. / Wykonanie ścinki poboczy na drodze Kołobrzeg-Zieleniewo oraz przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu. / Okres realizacji - 2020r. / Koszty realizacji - 82.744,79 zł. / Wykonanie warstw bitumicznych na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu. / Okres realizacji - 2021r. / Koszty realizacji - 1.092.817,72 zł. / Wykonanie warstw bitumicznych na drodze Starnin-Kinowo. / Okres realizacji - 2021r. / Koszty realizacji - 298.211,04 zł. / Wykonanie warstw bitumicznych na drodze Kinowo-Jarkowo. / Okres realizacji - 2021r. / Koszty realizacji - 324.471,17 zł. / Awaryjny remont nawierzchni drogowej przy ul. Witosa w Kołobrzegu (profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nawierzchni z gruzu z warstwą górną tłucznia). / Okres realizacji - 2021r. / Koszty realizacji - 120.000,00 zł. / Remont nawierzchni gruntowej i odwodnienia na ul. Wschodniej w Kołobrzegu. / Okres realizacji - 2021r. / Koszty realizacji - 36.739,35 zł. / Remont nawierzchni drogi w m. Zieleniewo. / Okres realizacji - 2021r. / Koszty realizacji - 49.200,00 zł. / Remont nawierzchni chodnika w m. Budzistowo o pow. ok. 900 m2. / Okres realizacji - 2020r. / Koszty realizacji - 155.000,00 zł. / Budowa chodnika oraz wjazdów na posesje w m. Świecie Kołobrzeskie o pow. ok. 70 m2. / Okres realizacji - 2020r. / Koszty realizacji - 27.069,58 zł. / Remont nawierzchni chodnika przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu na dł. ok. 200 mb. / Okres realizacji - 2020r. / Koszty realizacji - 11.376,16 zł. / Budowa chodnika w m. Dębogard. / Okres realizacji - 2020r. / Koszty realizacji - 19.085,05 zł. / Remont chodnika oraz budowa zatoki autobusowej w m. Jarkowo na dł. ok. 200 mb. / Okres realizacji - 2020r. / Koszty realizacji - 9.278,23 zł. / Remont chodnika w Kukinii. / Wykorzystanie materiałów i przez pracowników ZDP Kołobrzeg, we własnym zakresie. / Budowa chodnika w m. Korzystno ok. 130 m2. / Budowa chodnika w m. Świecie Kołobrzeskie ok. 130 mb. / Wykorzystanie materiałów i przez pracownicy ZDP Kołobrzeg, we własnym zakresie.
8.	Promowanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym promowanie ruchu pieszego, jazdy na rowerze, transportu publicznego.	Zintensyfikowanie ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych i tworzenie nowych ścieżek rowerowych. / Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu (od ul. Toruńskiej do ul. Lazurowej). / Okres realizacji - 2021r. / Koszty realizacji - 1.081.849,03 zł.
9.	Edukacja ekologiczna – prawidłowe postawy dotyczące ochrony powietrza i klimatu	Rok 2020 / Edukacja ekologiczna dotycząca programu „Czyste powietrze” – w zakresie dostępności wniosków o dofinansowanie, wskazanie organu właściwego do udzielenia dofinansowania. / Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. / Rok 2021 / W zakresie edukacji ekologicznej w szkołach średnich z terenu powiatu kołobrzeskiego zostały przeprowadzone zajęcia na temat zanieczyszczenie powietrza i jego wpływu na zaburzenia i funkcjonowanie układu oddechowego - uczniowie przygotowali prezentacje na ten temat, uczniowie brali udział w szkolnym konkursie ekologicznym z okazji Światowego Dnia Ziemi, zorganizowano wycieczki rowerowe podczas, których opiekunowie zwracali uwagę młodzieży na tematy związane z ekologią, zdrowym trybem życia, na zajęciach z wychowawcą nauczyciele zachęcali o włączanie się młodzieży w ochronę środowiska, m.in. dbałości o czyste powietrze, udział na etapie szkolnym w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, uczniowie wykonani tematyczne plakaty.
10.	Decyzje administracyjne dotyczące wprowadzania pyłów lub gazów do powietrza z instalacji oraz zgłoszenia instalacji	Rok 2020 / Wydano 2 pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza oraz jedną zmieniającą decyzję w zakresie prowadzącego instalację. / Przyjęto 1 zgłoszenie instalacji niewymagającym pozwolenia. / Rok 2021 / Wydano jedną zmieniającą decyzję w zakresie prowadzącego instalację. / Przyjęto 1 zgłoszenie instalacji niewymagającym pozwolenia.
Obszar interwencji: ZAGROŻENIA HAŁASEM
11.	Poprawa klimatu akustycznego	Sporządzanie map akustycznych. / W okresie 2020-2021 zadania niezrealizowano. / Wykonano w maju 2022r.
12.	Prowadzenie edukacji ekologicznej dot. klimatu akustycznego: w zakresie szkodliwości hałasu oraz promowania ruchu pieszego, jazdy na rowerze i transportu publicznego.	Zintensyfikowanie ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych i tworzenie nowych ścieżek rowerowych. / Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu (od ul. Toruńskiej do ul. Lazurowej). / Okres realizacji - 2021r. / Koszty realizacji - 1.081.849,03 zł.
Obszar interwencji: PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
13.	Pozyskanie informacji o źródłach pól elektromagnetycznych, prowadzenie przez organy ochrony środowiska ewidencji źródeł wytwarzających pola elektromagnetyczne (zgłoszenia instalacji).	Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne zobowiązany jest zgłosić organowi ochrony środowiska nowo zbudowaną instalację bezpośrednio przez rozpoczęciem użytkowania lub gdy dokonano zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia. / Na podstawie przedłożonej do Urzędu dokumentacji Starosta dokonuje oceny czy zgłoszona instalacja nie spowoduje przekroczenia m.in. przekroczenia w zakresie dopuszczalnych norm. W roku 2020 Starosta Kołobrzeski przyjął 38 zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne. / W roku 2021 przyjął 35 zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne. / Na podstawie przekazanych sprawozdań z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego natężenia pola elektromagnetycznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności.
Obszar interwencji: GLEBY
14.	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnianie danych ewidencyjnych.	Ewidencja prowadzona. / Udostępnianie danych z ewidencyjnych (gruntów i budynków) regulują przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
15.	Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych.	Rok 2020 / Wydano 2 decyzje na rekultywację w kierunku rolnym (obr. ew. Siemyśl, gm. Siemyśl; obr. ew. Drozdowo, gm. Rymań), 1 w kierunku rolnym ze zbiornikiem wodnym (obr. ew. Nowogardek, gm. Kołobrzeg), 1 w kierunku leśnym (obr. ew. Miechęcino, gm. Dygowo). / Rok 2021 / Wydano 3 decyzje na rekultywację w kierunku rolnym( obr.ew. Wierzbka Dolna, gm. Gościno; obr. ew. Rzesznikowo, gm. Rymań; obr. ew. Błotnica, gm. Kołobrzeg), 8 decyzji na zakończenie rekultywacji (obr.ew. Błotnica, gm. Kołobrzeg; obr. ew. Nowogardek, gm. Kołobrzeg; obr.ew. Rzesznikowo, gm .Rymań; obr. ew. Wierzbka Dolna, gm. Gościno; obr. ew. Drozdowo, gm. Rymań; obr. ew. Siemyśl, gm. Siemyśl; obr. ew. Jarogniew, gm. Gościno).
16.	Identyfikacja i monitoring osuwisk.	Na terenie powiatu kołobrzeskiego znajduje się jedno osuwisko, zlokalizowane na gruntach gminnych, w miejscowości Ustronie Morskie. Osuwisko obejmuje zbocze Morza Bałtyckiego.
Obszar interwencji:GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
17.	Kontrola przestrzegania warunków wydanych decyzji dotyczących gospodarki odpadami.	W roku 2020 wygaszono, na wniosek podmiotu, bądź w związku z niezłożeniem wniosku o dostosowanie decyzji do obowiązujących przepisów w następstwie wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw, 13 decyzji zezwalających na zbieranie odpadów, 3 decyzje zezwalające na przetwarzanie odpadów, 1 decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zmieniono 1 decyzję na przetwarzanie odpadów. / W roku 2021 wydano 4 decyzje zmieniające (3 na zbieranie odpadów, 1 na przetwarzanie) oraz wydano 1 nowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów. / W roku 2021 zmieniono na wniosek podmiotu 1 pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na zbieranie odpadów oraz 1 pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z przetwarzaniem odpadów oraz 1 pozwolenie na wytwarzanie odpadów w zakresie prowadzącego instalację. / W trakcie postępowań w zakresie zmiany decyzji, u wszystkich podmiotów, zostały przeprowadzone kontrole wspólnie z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie w przedmiocie spełnienia wymagań ochrony środowiska, a w przypadku gospodarki odpadami palnymi podmioty były również kontrolowane przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych. W 2021r. wydano 1 decyzję zatwierdzającą portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.
Obszar interwencji: ZASOBY PRZYRODNICZE
18.	Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa).	Rok 2020 / Zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzone przez Nadleśnictwo Gościno na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Kołobrzeskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gościna z dnia 22.03.2018r., zmienionego aneksem nr 1 z dnia 08.04.2019r. oraz aneksem nr 2 z dnia 01.12.2020r. / Rok 2021 / Z dniem 01.01.2021r. rozwiązane zostało porozumienie łączące Starostę Kołobrzeskiego oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno. Właściwym do rozpatrzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną jest Starosta Kołobrzeski. / Powiat Kołobrzeski zlecił w 2021r. wykonanie dokumentacji urządzeniowej (uproszczone plany urządzenia lasu - upul, inwentaryzacja stanu lasu): / upul dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych na terenie Gminy Ustronie Morskie dla obrębów: Rusowo, Kukinia, Kukinka, Bagicz, Sianożęty, Ustronie Morskie, Gwizd, Wieniotowo. / Koszt wykonania zamówienia: 19. 998, 98 zł brutto. / Zarządzeniem Nr 42/2021 z dnia 21.10.2021r. Starosta Kołobrzeski zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu sporzadzonych dla: lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, opracowanych na okres od 01.04.2021r. do 31.12.2030r., dla kompleksów leśnych, położonych w granicach administracyjnych gminy Ustronie Morskie dla obrębów: Rusowo, Kukinia, Kukinka, Bagicz, Sianożęty, Ustronie Morskie, Gwizd, Wieniotowo; / inwentaryzacja stanu lasu dla dz. nr 224/6, obr. ew. Leszczyn, gm. Rymań. / Koszt wykonania zamówienia: 1350,00 zł brutto / upul dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych na terenie Gminy Gościno dla obrębów: miasto Gościno, Ząbrowo, Ołużna, Pławęcino, Jarogniew, Mołtowo, Pobłocie Małe, Robuń, Dargocice, Wierzbka Dolna. / Kosz wykonania zamówienia: 18.327,61 zł brutto. / Zarządzeniem Nr 25/2022 z dnia 20.05.2022r. Starosta Kołobrzeski zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu sporządzonych dla: lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, opracowanych na okres od 01.04.2022r. do 31.12.2031r. dla kompleksów leśnych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Gościno dla obrębów: miasto Gościno, Ząbrowo, Płużna, Pławęcino, Jarogniew, Mołtowo, Pobłocie Małe, Robur, Targowice, Wierzbka Dolna.
19.	Ekwiwalenty za zalesione gunty.	Wypłacane właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. / Rok 2020 / Wypłacono 283.818, 22 zł / Rok 2021 / Wypłacono 323.143,84 zł
20.	Zazielenienie miast i terenów zurbanizowanych.	Rok 2021 / Zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń 17 egzemplarzy drzew z gatunku głóg dwuszyjkowy w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Kołobrzeg. / Koszt wykonania zamówienia - 16.065,00 zł.
21.	Zlecenie wykonania ekspertyz dendrologicznych w ramach prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego postępowań w sprawie wydania decyzji zezwalających na wycinkę drzew z nieruchomości.	Rok 2020 / Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 3 sztuk drzew (2 z gatunku lipa krymnska, 1 z gatunku jesion wyniosły) z terenu dz. nr 209, obr. Drozdowo, gm. Rymań, stanowiącej drogę gminną. / Koszt wykonania opracowania – 9.600,00 zł. / Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnącego na terenie działki nr 47/1, obr. Nr 5, gmina Miasto Kołobrzeg, stanowiącej pas drogowy ul. Kościuszki (droga publiczna) Koszt wykonania opracowania – 2400,00 zł. / Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny z terenu dz. nr 21/2, obr. Nr 12, miasto Kołobrzeg i 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z terenu dz. nr 75, obr. Ramlewo, gm. Gościno. / Koszt wykonania opracowania – 2.600,00 zł. / Rok 2021 / Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 11 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna z terenu dz. nr 246, 247 , obr. Rzesznikowo, gm. Rymań, szpaler drzew w pasie drogowym drogi gminnej. / Koszt wykonania opracowania - 17.875,00 zł / Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 5 sztuk drzew z gatunku lipa szerokolistna z terenu dz. nr 447/3, obr. Dygowo, gm. Dygowo, szpaler drzew wzdłuż płd granicy cmentarza. / Koszt wykonania opracowania - 6.500,00 zł
Obszar interwencji: ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI
22.	Doposażenie jednostek w sprzęt	W ramach wykonania zadań w roku 2020 zakupiono dla Komendy powiatowe Policji w Kołobrzegu samochodu w kwocie 58.149,00 zł brutto, OSP Tryton Kołobrzeg przekazano kwotę 9.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. W roku 2021 zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy w kwocie 29.912,24 zł brutto dla KPPSP w Kołobrzegu, łódź ratowniczą dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w kwocie 15.000,00 zł oraz przekazano kwotę 9.000,00 zł dla OSP Tryton Kołobrzegu na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Tabela nr 2. Opis zadań zrealizowanych w ramach POŚ – ZADANIA MONITOROWANE
l.p.	Zadanie	Opis zadania/okres realizacji/koszty realizacji zadania
Obszar interwencji: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
1.	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Niemierze, gm. Siemyśl.	Zadanie inwestycyjne wykonane w 2021r. / Koszty realizacji - 65.000,00 zł brutto.
2.	Modernizacja, likwidacja lub wymiana (na ekologiczne) konwencjonalnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, publicznych i usługowych na terenie Kołobrzegu.	Dotacje celowe na wymianę ogrzewania. / Koszty realizacji zadania w 2020r. - 52.621,47 zł. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 45751,34 zł. zł.
3.	Promowanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń (np. wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja budynków) ale także promowanie ruchu pieszego, jazdy na rowerze i transportu publicznego.	Na terenie gmin z terenu powiatu kołobrzeskiego uruchomiono punkty, biura ds. Programu „Czyste Powietrze”. / Miasto Kołobrzeg / Promowanie Programu „Czyste powietrze” oraz prowadzenie punktu obsługi. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 9000 zł. / Gmina Gościno / w Urzędzie miejskim w 2020 r. uruchomiono biuro ds. Programu „Czyste Powietrze”. / Brak informacji nt. kosztów realizacji zadania.
4.	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej w Kołobrzegu.	Koszty realizacji zadania w 2020r. - 53000 zł. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 1048216,90 zł.
5.	Przebudowa ul. Westerplatte w Kołobrzegu.	Koszty realizacji zadania w 2020r. - 50706,75zł. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 300000 zł.
6.	Przebudowa ul. Jaśminowej w Kołobrzegu.	Koszty realizacji zadania w 2020r. -24600 zł. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 640568,89 zł.
7.	Przebudowa ul. Kresowej w Kołobrzegu.	Koszty realizacji zadania w 2020r. -30750 zł. / W 2021r. zadania nierealizowano.
8.	Przebudowa ul. Gdańskiej w Kołobrzegu.	Koszty realizacji zadania w 2020r. - 15990 zł. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 699995 zl.
9.	Przebudowa ul. Brukselskiej w Kołobrzegu.	W 2020r. zadania nierealizowano. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 22000 zł.
10.	Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej w Kołobrzegu.	W 2020r. zadania nierealizowano. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 46000 zł.
11.	Przebudowa ul. Wybickiego w Kołobrzegu.	W 2020r. zadania nierealizowano. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 25700 zł.
12.	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.	W 2020r. zadania nierealizowano. / Koszty realizacji zadania w 2021r. -35460 zł.
13.	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Kołobrzegu	Zadanie zrealizowane w 2020r. / Koszty realizacji – 2322 zł.
14.	Działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej nr 4,5,6, Przedszkolu nr 6, 10 i Ratuszu i w Żłobku w Kołobrzegu.	Koszty realizacji zadania w 2020r.- 817,00 zł. / Koszty realizacji zadania w 2021r.- 817,00 zł.
15.	Badanie jakości powietrza na terenie gminy Kołobrzeg.	Bieżąca obsługa 4 sensorów do badania jakości powietrza Airly w Grzybowie, Dźwirzynie, Drzonowie i Budzistowie. / Koszty realizacji w 2020r. - 3468,60 zł / Koszty realizacji w 2021r. - 3524,40 zł
16.	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Kołobrzeg.	Nabór wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg. Projekt zakładał udzielenie grantów na wymianę źródeł ciepła z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie gazowe. / Grantów udzielono w 2021 r. / Koszty realizacji: 55500,00 zł
17.	Modernizacja i wymiana na energooszczędne (w tym wykorzystujące OZE) systemów oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kołobrzeg.	Wymiana oświetlenia drogowego przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie – wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED – 54 oprawy / Realizacja w 2020r. / Koszty realizacji: 234.579,00 zł.
18.	Doświetlenie ulic poprzez zakup lamp solarnych na terenie Gminy Kołobrzeg.	Posadowienie oświetlenia punktowego w m. Drzonowo- 1 szt., Kądzielno – 1 szt., Stary Borek – 1 szt., Stramnica – 3 szt. / Zadanie zrealizowano w 2020 r. / Koszty realizacji: 99630 zł.
19.	Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie, gm. Kołobrzeg.	W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z kostki betonowej (gr. 8 cm, szer. 5,8 m, dł. – 1.181,00 m), powierzchnia jezdni 6.850 m2, chodnik jednostronny (szer. 2,2 m) nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego, powierzchnia 2.554,2 m2, wjazdy z kostki betonowej (gr. 8 cm.) / Koszty realizacji zadania w 2020r. - 770.925,00 zł. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 4453413 zł.
20.	Przebudowa ul. Jachtowej w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg.	Zadanie niezrealizowane w latach 2020-2021
21.	Przebudowa ul. Nagietkowej w Korzystnie, gm. Kołobrzeg.	W ramach zadania wykonano: ciągi piesze – chodnik z kostki brukowej betonowej (dł. 313,7 m) , powierzchnia 629,5 m2, jezdnia (szer. 5 m) z kostki brukowej betonowej o dł. 368,1 m, powierzchnia 2339 m2, zjazdy indywidualne – 15 szt. o łącznej powierzchni 205,1 m2, kanalizacja deszczowa rur PVC Ø 315 – 295,5 mb, kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 250 – 10,25 mb, kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 200 – 43,4 mb, studnie deszczowe Ø 1000 – 12 szt., separator -1 szt., wpusty deszczowe – 18 szt., oznakowanie pionowe - linia kablowa oświetlenia – 363,8 mb, słupy stalowe oświetleniowe stożkowe – 11 szt., oprawa oświetleniowa47W LED – 11 szt., fundamenty betonowe – 11 szt., złącze kablowo-pomiarowe – 1 szt. / Zadanie zrealizowano w 2021r. / Koszty realizacji - 1591312 zł.
22.	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Leśną w Grzybowie, gm. Kołobrzeg.	Zadanie nierealizowane w latach 2020-2021
23.	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Karcinie, gm. Kołobrzeg.	Zadanie w latach 2020-2021 niezrealizowane. / Aktualnie jest w trakcie realizacji.
24.	Instalowanie OZE na budynkach użyteczności publicznej, usługowych oraz mieszkalnych (mikroinstalacja) na terenie gm. Kołobrzeg.	Na terenie gminy Kołobrzeg instalacje na budynkach użyteczności publicznej w trakcie realizacji w roku 2022. / W zakresie instalacji prywatnych brak danych.
25.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Centrum Sportu w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg.	Przedmiotem zadania była dostawa i montaż instalacji odnawialnego źródła energii o mocy instalacyjnej 26640 W (72 panele fotowoltaiczne x 370 W) na terenie przy Hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie, ul. Sportowa 29, GOSTiR w Dźwirzynie. W ramach zadania wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej, okablowanie, instalację zabezpieczeń przepięciowych, uziemienie i montaż inwertera. / Zadanie zrealizowano w 2021r. / Koszty realizacji: 99.860,00 zł.
26.	Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie, gm. Kołobrzeg.	W ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągu pieszego z kostki betonowej (gr. 8 cm) koloru żółtego – pow.1020 m2, (dł. 244 m), nawierzchnię ciągu rowerowego z kostki betonowej (gr. 8 cm) koloru czerwonego - pow. 535m2, (dł. 227 m), miejsca postojowe w ilości 39 szt. o powierzchni 444 m2 w tym 2 miejsca dla osoby niepełnosprawnej, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej (gr. 8 cm) koloru grafitowego–pow.265m2, odcinek drogi wewnętrznej (dł. 352,9 m), powierzchnia 632 m2 wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej, montaż. znaków drogowych, odprowadzenie wód opadowych a pomocą rury PCV 160 - 59,99 m, rury PVC 260 - 49,7 m, odwodnienie liniowe – 10,4 m, studnia betonowa 400 – 1 szt. studnia betonowa 1200 - 2 szt. , wpust drogowy –3 szt., / wiata rowerowa z profili stalowych wypełnionych drewnem – dł. 4,2 m, szer. – 2,0 m wys. 2,1-2,4 ze stojakiem rowerowym - 25.292,04 zł, ławki parkowe - ławki ze stali ocynkowanej malowane proszkowo, siedzisko wraz z oparciem - drewniane – długość siedziska 170 cm – 14 szt. – (1.249,33/1 szt.), kosze uliczne betonowe - o poj. 140 dm3 z wkładem stalowym ocynkowanym – 7 szt. (804,70 / 1 szt.), wiaty przystankowe – dł. 4,91 m, szer. 1,4 m, wys. 2,4 m wykonane z zamkniętych profili stalowych o przekroju 60x60x3, na tylnej ścianie wiaty na podporach z blachy ocynowanej grubości 3mm zamontowana ławka wraz z oparciem z desek z tworzywa sztucznego o przekroju 95x40 w kolorze brązowym, ściany tylna, przednia oraz boczna wypełnione szkłem hartowanym o gr. 8mm z grafiką w postaci fal wykonana metodą sitodruku przed hartowaniem, niebieska blenda wykonana z plexy o grubości 10mm, na której znajduje się czerwony pasek ozdobny wykonany z foli samoprzylepnej dziesięcioletniej - 2szt., słup oświetleniowy aluminiowy o wys. 6 m, stożkowy – 8 szt., oprawa oświetleniowa o mocy 40W z redukcją mocy – 8 szt. , linia kablowa oświetleniowa dł. 289 m. / Zadanie zrealizowano w 2021r. / Koszty realizacji: 1172199 zł.
27.	Budowa parkingu w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg.	Zadanie w latach 2020-2021 niezrealizowane.
28.	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z budową przyłączy i węzłów cieplnych, przebudowa, modernizacja i doposażenie lokalnych kotłowni przez Miejską Energetykę Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o.	W ramach zadania wykonano 28 nowych przyłączy cieplnych łącznie z modernizacją (technologia rur preizolowanych). / Koszty realizacji zadania w 2020r. - 1.350.022 zł. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 919.400 zł. / Wykonano 29 nowych węzłów cieplnych. / Koszty realizacji zadania w 2020r. - 1.004.941 zł. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 957.510 zł. / Zmodernizowano układ pompowy w Centralnej Ciepłowni przy ul. Kołłątaja 3 w Kołobrzegu. / Koszty realizacji zadania w 2020r. - 240.000 zł. / Koszty realizacji zadania w 2021r. - 719.000 zł.
Obszar interwencji: ZAGROŻENIA HAŁASEM
29.	Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy Kołobrzeg poprzez: / wprowadzenie do miejscowych planów informacji z map akustycznych, zapisów dotyczących klasyfikacji terenów pod względem akustycznym, stosowanie zasad strefowania oraz elementów uspokojenia ruchu w centrach miast i na terenach mieszkaniowych; / rozwój i integrację elementów systemu transportowego.	W miejscowych panach zagospodarowania przestrzennego dla Stramnicy i Bogucina został zawarty zapis, iż w granicach terenu objętego planem miejscowym ustala się obowiązek realizacji elementów ochrony akustycznej, a budynki mieszkalne należy lokalizować poza granicą prognozowanego oddziaływania akustycznego od elektrowni wiatrowych powyżej 45 dB. / Wprowadzenie zapisów nie wygenerowało kosztów. / W ramach zadania dokonano wymiany wiat przystankowych w Drzonowie, Kądzielnie, Rościęcinie i Starmnicy. / Zadanie zrealizowano w 2021r. / Koszty realizacji: 190028 zł.
30.	Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych, wojewódzkich i linii kolejowych	W ramach zadania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2021 r. podpisała umowę na wykonanie strategicznych map hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na terenie woj. zachodniopomorskiego. Na terenie powiatu kołobrzeskiego mapowaniem zostały objęte 2 drogi wojewódzkie – nr 162 i 163. / Całkowity koszt zadania – 71.340 zł.
Obszar interwencji: PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
31.	Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – wprowadzenie do mpzp zapisów dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi.	W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu gminy Kołobrzeg został zawarty zapis o ograniczeniach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. / Wprowadzenie zapisów nie wygenerowało kosztów.
Obszar interwencji: GLEBY
32.	Racjonalna gospodarka glebami oraz dostosowanie do zmian klimatu- promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz informacja nt. dobrych praktyk rolniczych.	Na terenie gminy Siemyśl pojedyńczy rolnicy prowadzą rolnictwo ekologiczne i we własnym zakresie promują swoje produkty.
33.	Ochrona gruntów rolnych przed zmianą zagospodarowania poprzez uwzględnienie ich przeznaczenia w dokumentach planistycznych	W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kołobrzegwyznaczono tereny rolnicze z zakazem zabudowy. / Wprowadzenie zapisów nie wygenerowało kosztów.
34.	Monitoring gleb użytkowanych rolniczo	Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej przystąpiono do realizacji wymogów zawartych w Dyrektywie Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (zwanej dyrektywą azotanową). Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie prowadzi monitoring zawartości azotu azotanowego oraz fosforanów w wodach do głębokości 90 cm pod powierzchnią gleby (ze studzienek melioracyjnych lub z piezometrów). Realizując przepisy art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (tekst jednolity z 2021r. poz. 76).
35.	Promocja pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicachprzekazał informację, że plan szkoleń opracowywany jest co rocznie dla województwa zachodniopomorskiego i opiniowany przez Radę Społeczną przy Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz zatwierdzany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program i tematyka planowanych i realizowanych szkoleń wynika z bieżących potrzeb oraz zapotrzebowania rolników na szkolenia w zakresie ochrony środowiska.. Szkolenia dla rolników i mieszkańców z obszarów wiejskich dla powiatu kołobrzeskiego realizuje Powiatowy Zespół Doradców ZODR w Kołobrzegu. Miejsca realizacji szkoleń w owiecie kołobrzeskim są udostępniane nieodpłatnie. Zadanie nie generują kosztów (pomieszczenia na cele szkoleniowe , kadra dydaktyczna stanowiąca wykwalifikowanych pracowników ZODR w Barzkowicach, którzy realizują zadania dydaktyczne w ramach swoich obowiązków służbowych). / Zainteresowani rolnicy i mieszkańcy mają także możliwość skorzystania ze szkoleń organizowanych w sąsiadujących gminach, których harmonogram planowanych szkoleń jest dostępny na stronie internetowej www.zodr.pl. / W latach 2020-2021 przeprowadzono szkolenie” Działanie rolno – środowiskowo - klimatyczne” (11.03.2020r., 12.03.2020r., 01.07.2021r., 18.11.2021r.). / Szkolenie „Wsparcie realizacji ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy nt. pozytywnej roli wapnowania w procesie produkcji roślinnej” (19.02.2020r., 12.02.2022r.).
Obszar interwencji:GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
36.	Racjonalna gospodarka odpadami, w tym odpadami komunalnymi na terenie powiatu kołobrzeskiego.	Na terenie powiatu kołobrzeskiego funkcjonuje: / - instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: / Instalacja MBP, ul. Wspólna 1, 78-132 Grzybowo, podmiotem zarządzającym jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, / Instalacja MBP Mirowo 14, 78-125 Rymań, podmiotem zarządzającym jest PreZero Jantra Sp. z o.o. w Szczecinie / - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Mirowo 14, gm. Rymań. / Gmina Kołobrzeg / Gmina w 2020r. wprowadziła system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Kołobrzeg funkcjonował jeden stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogli oddawać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady. / PSZOK zlokalizowany na terenie instalacji komunalnej w Korzyścienku przy ul. Wspólnej 1. / Na terenie gminy zorganizowane są dwa punkty zbiórki przeterminowanych leków, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie takie odpady oddawać. / Na terenach stanowiących własność gminy Kołobrzeg zlikwidowano 1 dzikie wysypisko śmieci. Koszty zlikwidowania dzikiego wysypiska wyniósł 660,96 zł. / Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jakie gmina Kołobrzeg poniosła w 2020r. wyniosły 5.885.619,49 zł. Odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości zgodnie z przyjętym i podanym do wiadomości mieszkańców Gminy Kołobrzeg harmonogramem odbioru poszczególnych frakcji odpadów. / W roku 2020 nie prowadzono usuwania azbestu z terenu Gminy Kołobrzeg. / W 2021r. na terenie gminy zorganizowane zostały trzy punkty zbiórki przeterminowanych leków, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie takie odpady oddawać. Na terenach stanowiących własność gminy Kołobrzeg zlikwidowano 2 dzikie wysypiska śmieci. / Koszty zlikwidowania dzikiego wysypiska wyniósł 3.233,52 zł. / Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jakie gmina poniosła w 2021r. wyniosły 5.870.218,79 zł. / Gmina Kołobrzeg od 2021r. nie obejmuje gminnym systemem odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele tych nieruchomości zawierają umowy na odbiór odpadów bezpośrednio z podmiotem uprawnionym do świadczenia takich usług,wpisanym do rejestru gminnego. Odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości zgodnie z przyjętym i podanym do wiadomości mieszkańców gminy harmonogramem odbioru poszczególnych frakcji odpadów. / W roku 2021 usunięto z terenu Gminy Kołobrzeg 60,31 ton odpadów azbestowych. Koszty poniesione – 56507,44 zł. / Zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach objętych raportowaniem realizowane były przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu. / W zakresie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaprojektowano, kolportowano druki oraz materiały edukacyjne dotyczące zmian w gospodarce odpadami i zasad postępowania z nimi. Koszt zadania poniesiony w 2020r. wyniósł – 6.642,00 zł / Gmina Dygowo / Gmina prowadzi system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W roku 2020 usługę odbioru odpadów komunalnych wykonywała Spółka Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Koszty związane z odebraniem, odzyskaniem, recyklingiem, unieszkodliwianiem odpadów wyniosły – 574 110,46 zł. / W 2020 r. powierzchnia zdemontowanego azbestu wyniosła – 6787 m2. Wartość wykonanego zadania - 80.910,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska uzyskano dofinansowanie w kwocie 29.966,48zł. / W 2021r. usługę odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do 09.07.2021 r. wykonywał Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, natomiast od 12.07.2021 r. ATF sp. z o. o. sp. k. , Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec. / Koszty związane z odebraniem, recyklingiem, unieszkodliwianiem odpadów przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, wyniosły – 353 104,88 zł. / Koszty związane z odebraniem, transportem, odzyskaniem, recyklingiem, unieszkodliwianiem odpadów w związku z umową nr 38/2021 z firmą ATF sp. z o. o. sp. k., wyniosły – 805 195,37 zł. / W 2020 r. powierzchnia zdemontowanego azbestu wyniosła – 6787 m2. Wartość wykonanego zadania - 80.910,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska uzyskano dofinansowanie w kwocie 29.966,48zł. / W 2021 r. powierzchnia zdemontowanego azbestu wyniosła - 1518 m2. Wartość wykonanego zadania - 24.537,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska uzyskano dofinansowanie w kwocie 11.213,30zł. / Na terenie gminy Dygowo, w miejscowości Dygowo przy ul. Kolejowej 31 funkcjonował Punkt Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych. / W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2020-2021 przyjmowane były odpady zgodnie z opracowanym harmonogramem i obowiązującym regulaminem. / Gmina Gościno / Gmina prowadzi system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W 2020r. z terenu gminy Gościno odebrano 1.527,64 Mg odpadów komunalnych. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obsługujący Gminę Gościno, zlokalizowany jest w Gościnie przy ul. Lipowej 13A. / Łącznie zebrano w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 293,1228 Mg odpadów Odpady przyjmowane są zgodnie z opracowanym harmonogramem i obowiązującym regulaminem. / W ramach realizacji gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gościno w 2020r. usunięto 34 tony wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji zadania - 17330,00 zł., 5572,00 zł. uzyskane dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. / W 2021r. z terenu gminy Gościno odebrano 1640,24 Mg odpadów. Ilość odpadów zebranych w PSZOK 203,452 Mg odpadów. / W ramach realizacji gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gościno w 2021r. usunięto 39 ton wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji zadania - 28171,60 zł., 9354,40 zł. uzyskane dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. / Usługę odbioru odpadów komunalnych wykonywała Spółka Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz ATF ATF sp. z o. o. sp. k. , Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec. / Gmina Rymań / Gmina prowadzi system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. / Koszty wykonania zadania w zakresie świadczenia usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów będących własnością gminy Rymań w 2020 roku wyniosły - 122576,58 zł, Koszty wykonania usługi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rymań w 2020 r. wyniosły - 259200,00 zł. / Masa odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców w 2020r. wyniosła 609,580 Mg, odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości niezamieszkałych wyniosła 104,860 Mg. / W 2020 roku z terenu gminy zdemontowano, przetransportowano oraz zutylizowano materiały zawierające azbest w ilości 57,419 Mg. Koszt zadania - wyniósł 34656,54 zł. Kwota dofinansowania ww. zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowiła 13853,13 zł. / Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz z obiektów będących własnością gminy Rymań świadczył Zakład Usługowo- Handlowy JOD-KAR Zdzisław Jodko z siedzibą w Krzywopłotach 18, 78-230 Karlino. / Masa odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców w 2021r. wyniosła 721,700 Mg, odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości niezamieszkałych wyniosła 288,420 Mg. / Na terenie gminy Rymań funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Mirowo 14. / Miasto Kołobrzeg / Gmina miejska Kołobrzeg prowadzi system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. / Punkty PSZOK, obsługujące Miasto Kołobrzeg, zlokalizowane są na terenie bazy Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 oraz na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku przy ul. Wspólnej 1. / W 2020 r. gmina miasto Kołobrzeg objęła gminnym systemem gospodarki odpadami odpady powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Odpady komunalne są odbierane od mieszkańców zgodnie z ustalonym regulaminem i harmonogramem odbioru. / Ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców wyniosła 14233,45 Mg. / Ilości odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców z obszaru miasta Kołobrzeg w 2021 r. wyniosła 15093,44 Mg. / Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Kołobrzeg świadczy Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu. / W zakresie działań edukacyjnych w zakresie właściwego postępowania z odpadami przeprowadzono grę miejską, zakupiono aplikację Eco Harmonogram. Koszt realizacji zadania w 2020r. - 4402,76 zł, w 2021r. - 5160,00 zł. / Wykonano spot informacyjny o segregacji odpadów, kolportaż ulotek i broszur, prowadzenie pogadanek dla seniorów oraz dzieci w celu przekazania zasad segregacji odpadów. Koszt realizacji zadania w 2020r. - 9661,65 zł, w 2021r. - 7724,40 zł. / Gmina Ustronie Morskie / Gmina prowadzi system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługujący mieszkańców Gminy Ustronie Morskie zlokalizowany jest przy Kołobrzeskiej 1b. / W 2021 r. z terenu gminy odebrano 2.213,83 Mg odpadów, odpadów komunalnych segregowanych 1.116,81 Mg odpadów. Urząd Gminy prowadził nabór wniosków od mieszkańców na realizację zadań polegających na utylizacji azbestu. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania w 2020r. w wysokości 8.248,40 zł, a w 2021r. w wysokości- 4.090,68 zł. / Odpady komunalne pozostałe po segregacji, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ustronie Morskie odbierają następujące podmioty: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty 60, Zakład Usługowo-Handlowy „JODKAR” Zdzisław Jodko, Krzywopłoty 18, 78-230 Karlino, EKOSAN Sp. z o.o., Chałupy 13 B, 76-024 Świeszyno, ECO-SERWIS Roman Elminowski, ul. Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów. Z terenu Gminy Ustronie Morskie od dnia 01.04.2021r. Firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg. / Urząd Gminy Siemyśl / Na terenie gminy Siemyśl funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Łąkowej 42 w miejscowości Siemyśl. Ogółem na to zadanie wydatkowano 998641,81 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu wyniosła 551 753,37 zł. Wkład własny gminy wyniósł 446 888,44 zł i pokryty został dochodami własnymi. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy prowadzi Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z .o. w Kołobrzegu. Odpady odebrane są zagospodarowane w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku przy ul. Wspólnej 1. Łączne wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosła w 2020r. 935601,96 zł., za rok 2021r. - brak danych. W latach 2020-2021 nie wydano żadnych środków finansowych na realizację programu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest. W zakresie działań edukacyjnych dotyczących właściwego postępowania z odpadami Urząd Gminy prowadzi regularnie w formie ulotek, wizytacji w szkołach, umieszczanie na stronie Urzędu Gminy informacji dotyczącej właściwego postępowania z odpadami i ich prawidłową segregacją. Zadanie realizowane ze środków własnych. / Na terenie gmin powiatu kołobrzeskiego wg. ustalonego ogłoszonego harmonogramu odbierane są z wyznaczonych miejsc odpady gabarytowe.
Obszar interwencji: ZASOBY PRZYRODNICZE
37.	Ochrona zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych – zapewnienie właściwej ochrony różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych w planowaniu przestrzennym, prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym w zakresie ochrony przyrody. / Przeciwdziałanie nieuporządkowanej presji osadniczej i urbanizacyjnej w planowaniu przestrzennym. / Uwzględnienie w dokumentach planistycznych zachowania i powiększenia terenów zielonych na obszarach zurbanizowanych.	W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na terenach rolnych gminy Kołobrzeg wyznaczono tereny zieleni krajobrazowej ( plan Stramnica i Bogucino). / Wprowadzenie w/w zapisów nie generowało dodatkowych kosztów. / Zadanie realizowane przez Gminę Miasto Kołobrzeg pn. Upiększ ogród z Prezydentem, wykonano również tablice informacyjne w Ekoparku Wschodnim o florze i faunie tam występującej. / Przeprowadzono rewitalizację Parku A. Fredry w Kołobrzegu. / Zadanie zrealizowano w 2020r. / Koszt realizacji – 65789,99 zł. / Modernizacja alejek parkowych w Kołobrzegu. / Zadanie zrealizowano w 2020r. / Koszt realizacji – 297291,10 zł. / Tereny przeznaczone pod zabudowę zostały wskazane zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg. / Wprowadzenie w/w zapisów nie generowało dodatkowych kosztów. / W planie dla części obszaru Błotnica, gm. Kołobrzeg został uwzględniony skwer zieleni urządzonej, zieleń izolacyjna. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę określona została powierzchnia biologicznie czynna. / Wprowadzenie w/w zapisów nie generowało dodatkowych kosztów.
Obszar interwencji: ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI
38.	Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacji skutków.	W ramach edukacji w zakresie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia wśród mieszkańców przeprowadzane są spotkania członków OSP z mieszkańcami gminy Siemyśl. W zakresie poprawy technicznej wyposażenia służb OSP działania prowadzone na bieżąco.
Obszar interwencji: GOSPODAROWANIE WODAMI
39.	Prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. / Promowanie dobrych nawyków w zakresie gospodarki ściekowej w gospodarstwach domowych i rolnych.	Gminy z terenu powiatu kołobrzeskiego prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. / Na terenie miasta Kołobrzeg ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej. / Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzona jest przez Straż Miejską w Kołobrzegu. / W ramach zadania przeprowadzono kontrole posesji wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. / W 2020r. wysłano 92 wezwań do przedłożenia umów z odbiorcami, którzy opróżniają w/zbiorniki i faktur. / W 2021r. wysłano 63 wezwań do przedłożenia umów z odbiorcami, którzy opróżniają w/w zbiorniki i faktur.
40.	Zatrzymanie procesów degradacji brzegu morskiego i ochrona linii brzegowej - Realizacja zadań ujętych w „Programie ochrony brzegów morskich”. / Monitoring stanu brzegu morskiego, w tym linii brzegowej.	Wykonano sztucznego zasilanie brzegu morskiego (plaży) w miejscowości Ustronie Morskie km 319,500 – 320,500. / Zadanie zrealizowane 2021r. , koszt realizacji - 4305350, 00 zł. / Wykonano sztuczne zasilanie brzegu morskiego (plaży) w miejscowości Kołobrzeg km 333,40 – 333,90.. / Zadanie zrealizowane 2021r. , koszt realizacji - 2155750, 00 zł. / Wybudowano opaskę brzegową w miejscowości Kołobrzeg km 335,340 – 335,375. / Zadanie zrealizowane 2021r. , koszt realizacji -352390, 00 zł. / Zadanie realizowane przez Urząd Morski w Szczecinie. Wykonano skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2020 i edycja 2021). Zadanie obejmowało pozyskanie danych przestrzennych obszaru wybrzeża morskiego, w technologii lotniczego skanowania laserowego i fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz ich opracowanie na potrzeby monitoringu do postaci numerycznego modelu terenu (NMT), numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu (zNMPT) oraz ortofotomapy lotniczej Obszar objęty realizacją zadania to: brzeg Morza Bałtyckiego od granicy z Niemcami (km 428,0) do kanału w Dźwirzynie (km 346,0) wraz północnym obszarem portu w Świnoujściu z falochronami (wschodnim, centralnym, zachodnim), z falochronami (wschodnimizachodnim) w Dziwnowie i w Mrzeżynie oraz z molem w Międzyzdrojach i pomostami w Niechorzu;brzeg Morza Bałtyckiego od kanału w Dźwirzynie (km 346,0) do granicy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego (km 243,80) wraz z obszarem w granicach portu w Kołobrzegu z falochronami, falochronem przy kanale Jamneńskim, obszarem w granicach portu w Darłowie z falochronami, falochronami brzegowymi kamiennymi w Jarosławcu; pas wybrzeża morskich wód wewnętrznych obejmujący brzegi: Roztoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego (wraz z całym obszarem wysp: Łysa Wyspa, Wyspa Chełminek, Wyspa Refulacyjna w Trzebieży, Wyspa Wichrowska Kępa/Wyspa Adamowa), Kanału Piastowskiego wraz z falochronami, Starej Świny wraz wyspami Delty Świny, jeziora Wicko Małe, jeziora Wicko Duże, Cieśniny Dziwny, Zalewu Kamieńskiego wraz z Wyspą Chrząszczewską oraz z nowo powstającymi wyspami refulacyjnymi przy torze wodnym; / obszary w granicach Portu w Świnoujściu wraz z falochronami (wschodnim, centralnym, zachodnim) i wyspą Mielin; obszary w granicach Portu w Policach i w Szczecinie wraz z wyspami.
Obszar interwencji: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
41.	Zrównoważone gospodarowanie wodą i racjonalna gospodarka wodno-ściekowa	W ramach zadania ZODR w Barzkowicach prowadził w 2020r. (12.02.2020r, 19.02.2020r.) szkolenia: dotyczące upowszechniania dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej, dotyczące dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (14.05.2021r.) oraz szkolenie w zakresie zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej (01.07.2021r.).

5. Podsumowanie

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego ma charakter planistyczny, a nakreślone w nim działania stanowią wytyczne dla realizacji przedsięwzięć w przeciągu czterech lat, z perspektywą na kolejne cztery lata. Przedmiotowy dokument określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, na terenie powiatu kołobrzeskiego.
Program kompleksowo odnosi się do zagadnień ochrony środowiska i koordynuje działania w tym zakresie. Najważniejszymi celami programu są m.in.: poprawa jakości i obniżenie poziomu szkodliwych substancji w powietrzu atmosferycznym, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska. Na podstawie określonych kierunków działań wyodrębniono zadania, których realizację powierzono wykonaniu przez powiat lub innym jednostkom według właściwości, w ramach działań koordynowanych.
Realizacja celów, zadań i przedsięwzięć, wymienionych w programie, przeprowadzana jest z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów, wynikających z przepisów prawa, rachunku efektywności ekonomicznej, polityki społecznej oraz struktury zarządzania środowiskiem poprzez wydawanie decyzji administracyjnych, stosowanie instrumentów, związanych z rachunkiem efektywności ekonomicznej min.: prawno-finansowych, jak: opłaty naliczane za korzystanie ze środowiska, administracyjne kary pieniężne, skutki finansowe wynikające z odpowiedzialności karnej i cywilnej; ekonomicznych, jak: dotacje z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotacje z europejskich funduszy strukturalnych, udzielane za pośrednictwem właściwych programów operacyjnych.
Działania w zakresie ochrony powietrza, klimatu akustycznego są zawierane w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Gminy prowadzą politykę przestrzenną, pozwalającą na zróżnicowanie lokalizacji obiektów w zależności od ich uciążliwości. Cele i zadania ujęte w harmonogramie rzeczowym, zawartym w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego, realizowane są przez jednostki za to odpowiedzialne w sposób ciągły. Wiele zadań do realizacji, przeznaczonych jest dla przedsiębiorców, osób prywatnych i innych instytucji, jednostek oddziałujących w związku z profilem działalności na poszczególne elementy środowiska.
Realizacja zadań zależy również w dużym stopniu od możliwości finansowych.
Przy sporządzaniu przedmiotowego opracowania zostały wykorzystane informacje powszechnie dostępne, przesłane przez Urzędy Gmin, inne instytucje z terenu powiatu kołobrzeskiego oraz pochodzą z materiałów dostępnych w tutejszym Urzędzie.